

***INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO DEL 2018***

DE: JAIME - LUCILA, FACILITADORES DE PROYECTO ZONA CHONTA PUNTA

PARA: TAMMY TRUONG-PRESIDENTA FUNDACION MEDWATER ECUADOR-EE.UU

FECHA: 04-09-2018

Mucho agradeceremos señora presidenta de tramitar los fondos económicos y reconocernos los incentivos de las actividades ejecutadas del mes de agosto que a continuación detallo:

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

\*-SEGUIMIENTO. Recorrido de visita de evaluación del manejo y funcionamiento de agua segura a la comunidad CANAMBU y constatar tanque de reservorio entregados por GAD MUNICIPAL de Tena para la comunidad de selva amazónica.

\*Trabajo preparar madera para las tres casetas cubierta de TANQUE DE RESERVORIO, TANQUE PURIFICACION Y BODEGA PARA MOTOBOMBA.

\*Trabajo de minga recolectar madera y material lastre aumento de la plataforma para nuevo tanque reservorio.

\*Trabajo de minga construcción de la caseta con cubierta para tanque de purificación más la fundición del aumento de la plataforma para el otro tanque de reservorio y colocar postes para el cruce de la manguera en el estero.

CUADRO DE INDICADOR DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INCENTIVO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0- | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA IDENTIDA | INCENTIVO DIARIO | TRANSP. MOBILZ. | LUGAR DE TRABAJO | LUGAR DE GESTION |
| 01- | 27-08-18Lunes | \*Jaime \*Lucila | 15003118971500318876 | $ 20.00$ 20.00 | $ 4.80$ 4.80 | \*Evaluación manejo y funcionamiento de AGUA SEGURA CANAMBU y constatar Tanque en selva amazónica | \*Comunidad CANAMBU y SELVA AMAZONICA |
| 02- | 28-08-18Martes | \*Lucila \*Jaime | 15003188761500318876 | $ 20.00$ 20,00 |  $ 20.00Flete camioneta viceversa | \*Trabajopreparar y recolectar madera para casetas selva amazónica | \*Selva Amazónica de humuyaku |
| 03- | 30-08-18jueves | \*Jaime\*Lucila | 15003118971500318876 | $ 20.00$ 20.00 | $ 20.00Flete camioneta viceversa | \*Trabajo construcción de caseta y techo para tanque purificado | \*Selva Amazónica de humuyaku |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04- | 31-08-18Viernes | \*Jaime\*Lucila | 15003118971500318876 | $ 20.00$ 20.00 | $ 20.00$ 18.00\*Flete camioneta viceversacompra 2 decemento | \*Trabajo fundir aumento de plataforma de tanque y plantar postes cruce de manguera en el estero | \*Selva Amazónica de humuyaku |
|  | TOTAL | suman |  | $160.00 | $87.60 |  |  |

Se adjunta imágenes de respaldo

**SON DOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS DE DOLARES DE NORTE AMERICA $266.60,**

**Jaime Tapuy Lucila Vargas**

**FACILITADOR DE LA ZONA CHONTA PUNTA MIEMBRO FACILITADORA**